Приложение 1

План создания инвестиционных объектов

и объектов инфраструктуры Пензенской области

на 2015год и на перспективу до 2018 года

| № | № п/п | Наименование объекта (инициатор, с указанием мощностей потребления энергетических ресурсов) | Наименование плана, программы или иной документ | Фактическое состояние объекта | Источники финансирования (бюджетные, внебюджетные) | Объем финансирования (млн. руб.) | Сроки сдачи объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Пенза |
| Социальная инфраструктура |
|  | 1 | Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя) | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Ведется разработка проектно-сметной документации | Бюджет города Пензы | 0,045 | Сроки строительства уточняются |
|  | 2 | Изготовление и монтаж композиции «Журавли» в сквере «Пионерский» | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет города Пензы | 1,5 | 2015 г. |
|  | 3 | Реконструкция корпуса №2 ДОУ №39 по ул. Беляева, 25а | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет города Пензы | 22,739 | 2015 г. |
|  | 4 | Строительство Детского сада в районе ул. Измайлова,56 | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет города Пензы | 146,018 | 2015 г. |
|  | 5 | Строительство корпуса №2 МБДОУ №120 (Экспериментальная 26) | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет Пензенской области Бюджет города Пензы | 90,689 | 2015 г. |
|  | 6 | Строительство корпуса №2 МБОУ СОШ №69 (ул. Терновского, 168) | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет Пензенской области Бюджет города Пензы | 93,179 | 2015 г. |
|  | 7 | Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Ведется строительство обьекта | Бюджет города Пензы | 288,5 | 2017 г. |
|  | 8 | Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул. Красная, 10 | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет города Пензы | 7,043 | 2015 г. |
|  | 9 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Ведется строительство | Бюджет Пензенской области | 151,219 | 2016 г. |
|  | 10 | Строительство надземных пешеходных переходов | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации | Бюджет города Пензы | 2,757 | 2017 г. |
|  | 11 | ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко».Реконструкция 3-х этажного здания по ул. Пионерская, 2 в г. Пензе под отделение реабилитации с дневным стационаром на 60 коек, Министерство здравоохранения Пензенской области | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Разрабатывается проектная документация | Областной бюджет | 72,0 | 2016 г. |
|  | 12 | ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» строительство перинатального центра на 130 коек. Министерство здравоохранения Пензенской области | Государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы» (№724-пП от 26.09.2013) | Новое строительство | Федеральный бюджет, областной бюджет | 2 576,966 | 2015 г. |
|  | 13 | Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в районе Шуист | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации | Бюджет города Пензы | 8,539 | 2016 г. |
| Энергетическая инфраструктура |
|  | 1 | Использование биогазовых технологий на очистных сооружениях канализации ООО «Горводоканал» с получением электроэнергии накогенерационной электростанции, ООО «Горводоканал» | Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 814-пП от 05.11.2013 | Разработка рабочего проекта | Внебюджетные источники | 300,0 | Сроки уточняются |
|  | Инвестиционная инфраструктура |
|  | 2 | Строительство предприятия по производству металлообрабатывающего оборудования в г. Пенза (ООО «Станкомашстрой») |  | Ведутся строительные работы | Внебюджетные источники | 1 200,0 | 2018 г. |
|  | 3 | Ввод 6 бумагоделательной машины (БМД-6), ООО «Маяк-Техноцелл» |  | Ведутся строительные работы | Внебюджетные источники | 3 000,0 | 2017 г. |
|  | 4 | Линия по производству железобетонных плит мощностью на 100 тыс.м3 жилья – 30 тыс.м3 раствора и 35 тыс.м3 бетона (ООО «Механика») |  | Объект введен в эксплуатацию | Внебюджетные источники | 101,0 | 2015 г. |
|  | 5 | Завод крупнопанельного домостроения годовой мощностью 100 тыс.м3 в год в г. Пенза (ООО «Жилстрой») |  | Ведутся строительные работы | Внебюджетные источники | 600,0 | 2017 г. |
| Комплексная инфраструктура (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки) |
|  | 1 | Создание технопарка высоких технологий г.Пенза, ул.Центральная 1. 3000 кВт. Правительство Пензенской области | Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства Пензенской области на 2014-2020 годы» (№ 780-пПот 21.10.13) | Объект введен в эксплуатацию | Федеральный бюджет, областной бюджет | 2598,0 | 2015 г. |
| Транспортная инфраструктура |
|  | 1 | Реконструкция ул. Бакунина (от ул. Плеханова до ул. Кулакова) | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Ведутся работы | Бюджет города Пензы | 50,05 | 2017 г. |
|  | 2 | Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет города Пензы | 6,235 | 2014 г. |
|  | 3 | Реконструкция ул. Пушкина | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Разработана проектная документация. | Бюджет города Пензы | 2,966 | Сроки строительства уточняются |
|  | 4 | Реконструкция ул. Антонова | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Завершение работ 1 этапа реконструкции. | Федеральный бюджет Бюджет Пензенской области Бюджет города Пензы | 184,301 | 2017 г. |
|  | 5 | Строительство автодороги в мкр. Междуречье | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Федеральный бюджет Бюджет города Пензы | 43,394 | 2015 г. |
|  | 6 | Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Федеральный бюджет Бюджет города Пензы | 26,872 | 2015 г. |
|  | 7 | Строительство автодороги в районе ул. Бадигина | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет города Пензы | 4,848 | 2015 г. |
| Коммунальная, инженерная инфраструктура |
|  | 1 | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет города Пензы | 91,485 | 2015 г. |
|  | 2 | Водоснабжение пос. Победа | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Разработка проектно-сметной документации. | Бюджет города Пензы | 1,91 | 2016 г. |
|  | 3 | Строительство магистральной водопроводной сети пос. Лесной | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Начало строительства – 2017год. | Бюджет города Пензы | 39,12 | 2017 г. |
|  | 4 | Строительство сети водоотведения пос. Лесной | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Начало строительства – 2017год. | Бюджет города Пензы | 32,615 | 2017 г. |
|  | 5 | Канализование жилых домов с 1 по 197 по адресу: г. Пенза, ул. Арбековская | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Начало строительства – 2017год. | Бюджет города Пензы | 16,587 | 2018 г. |
|  | 6 | Водоснабжение жилых домов с 1 по 197 по ул. Арбековская | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Начало строительства – 2017год. | Бюджет города Пензы | 41,818 | 2018 г. |
|  | 7 | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Кривозерье | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Разработка проектно-сметной документации. | Бюджет города Пензы | 3,003 | 2016 г. |
|  | 8 | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту. | Бюджет города Пензы | 63,928 | 2017 г. |
|  | 9 | Насосная станция 3-го подъёма в микрорайоне Арбеково г. Пензы | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Начало строительства – 2018год. | Бюджет города Пензы | 339,428 | 2018 г. |
|  | 10 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Объект сдан | Бюджет Пензенской области Бюджет города Пензы | 26,136 | 2015 г. |
|  | 11 | Строительство ливневой канализации в мкр. Шуист | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Разработка проектно-сметной документации. На выходе положительное заключение экспертизы. | Бюджет города Пензы | 19,773 | 2016 г. |

Приложение 2

План создания инвестиционных объектов

и объектов инфраструктуры Пензенской области

на 2016 год и на перспективу до 2018 года

| № п/п | Наименование объекта (инициатор, с указанием мощностей потребления энергетических ресурсов) | Наименование плана или программы | Фактическое состояние объекта | Источники финансирования (бюджетные, внебюджетные) | Объем финансирования (млн. руб.) | Сроки сдачи объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *наименование муниципального образования* |
| Социальная инфраструктура |
| 1 | Строительство детского сада на 175 мест в мкр. Заря, г. Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Будут объявлены торги на строительство. | Бюджет Пензенской области Бюджет города Пензы | 100,0 | 2017г. |
| 2 | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Разработка проектной документации | Бюджет города Пензы | 5,0 | 2016г |
| 3 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013 - 2017 годы" (№1179/1 от 10.10.2014) | Ведется строительство | Фонд содействия реформированию ЖКХ Бюджет Пензенской области Бюджет города Пензы | 2 240,013 | 2017г. |
| 4 | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г.Пенза, Октябрьский район, ул. Германа Титова, д. 3А | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации | Бюджет города Пензы | 10,6 | 2016г. |
| 5 | Строительство лыжного стадиона "Снежинка", г.Пенза | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации | Бюджет города Пензы | 0,689 | 2016г. |
| Транспортная инфраструктура |
| 1 | Строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки "Заря" в г. Пензе с примыканием к федеральной дороге М-5 "Урал" | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Разработка проектно-сметной документации. | Бюджет города Пензы | 3,0 | 2016г. |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Капитальный ремонт Свердловского моста. | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | При доведении денежных средств будут объявлены торги на выполнение работ. | Федеральный бюджет Бюджет города Пензы | 473,021 | 2017г. |
| Коммунальная, инженерная инфраструктура |
| 1 | Строительство нового Восточного кладбища, г.Пенза. | Муниципальная программа г. Пензы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» (№1179 от 10.10.2014) | Решается вопрос о включении объекта в программу. | Бюджет города Пензы | 310,946 | 2018г. |