Администрация города Пензы

от ________________ № ______

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019 № 1915/3

«Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

- 1. Утвердить муниципальную программу города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.

И.о. главы администрации города                                                               С.В. Волков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
администрации г. Пензы
от _____________ №______

«Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

на 2020-2026 годы»

# Муниципальная программа города Пензы 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

# Паспорт муниципальной Программы

| Ответственный исполнитель программы | Управление транспорта и связи города Пензы |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Муниципальное бюджетное учреждение "Автомобильное транспортное хозяйство" |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»; Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»; Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями». |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс РФ; Устав города Пензы; Постановление главы администрации г. Пензы от 26.02.2003 № 365 «О создании Управления транспорта и связи города Пензы»; Постановление администрации города Пензы от 10.03.2017 № 380 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017-2021 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом»; Постановление администрации города Пензы от 10.03.2017 № 380/1 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017-2021 годах субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 №610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»; Решение Пензенской городской Думы от 24.06.2010 № 372-19/5 «Об утверждении положения о помощниках депутатов Пензенской городской Думы»; Решение Пензенской городской Думы от 25.09.1998 № 229/22 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Пензы»; Решение Пензенской городской Думы от 22.12.2016 № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»; Решение Пензенской городской Думы от 22.12.2016 № 611-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного и бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»; Постановление администрации города Пензы от 07.04.2017 № 585 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, определенным решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016№ 611-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного и бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»; Постановление администрации города Пензы от 07.04.2017 № 585/1 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, определенным решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах»; Постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП «Об утверждении Государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы»; Постановление администрации города Пензы от 21.12.2012 № 1580 «Об утверждении основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги «Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»; Постановление администрации города Пензы от 28.09.2012 № 1210 «Об утверждении Положения о порядке использования и условиях предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в городе Пензе»; Постановление администрации города Пензы от 31.12.2014 № 1591 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление транспорта и связи города Пензы, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества»; Постановление администрации города Пензы от 21.12.2011 № 1547 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление транспорта и связи города Пензы»; Приказ Управления транспорта и связи города Пензы от 27.03.2019 №40 «Об утверждении Регламента выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений». Постановление Правительства Пензенской области от 29.05.2017 №254-пП «О внесении изменений в государственную программу Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями)»; Постановление администрации города Пензы от 20.06.2017 № 1107 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Пензы на возмещение перевозчикам, осуществляющим перевозки на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, части затрат, связанных с приобретением транспортных средств для использования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы». |
| Цели программы | Совершенствование организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом |
| Задачи программы | Оптимизация маршрутной сети, отвечающей потребностям населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта. Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта. Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020-2026 годы Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 1 668 592,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 236 863,4 тыс. рублей; 2021 год – 238 621,5 тыс. руб.; 2022 год – 238 621,5 тыс. руб.; 2023 год – 238 621,5 тыс. руб.; 2024 год – 238 621,5 тыс. руб.; 2025 год – 238 621,5 тыс.руб.; 2026 год – 238 621,5 тыс.руб. – за счет средств бюджета города Пензы – 1 668 592,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 236 863,4 тыс. рублей; 2021 год – 238 621,5 тыс. руб.; 2022 год – 238 621,5 тыс. руб.; 2023 год – 238 621,5 тыс. руб.; 2024 год – 238 621,5 тыс. руб.; 2025 год – 238 621,5 тыс.руб.; 2026 год – 238 621,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы. Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов. Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок. Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. Эффективное обслуживание учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями. |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и перспективы развития

Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций. Будучи отраслью экономики города, транспорт является средством производства материальных ценностей.

Маршрутная сеть общественного пассажирского транспорта является сложной разветвленной системой протяженностью 1163 км., маршруты от 6,8 до 41 км., включающая в себя совокупность различных видов транспорта, вместимостью от 13 до 110 человек.

По состоянию на 3 квартал 2019 года маршрутная сеть городского пассажирского транспорта включает в себя 59 муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

- 6 троллейбусных маршрутов;

- 4 маршрута автобусов большого класса;

- 49 маршрутов автобусов малого класса.

Максимальное значение выпуска подвижного состава на муниципальные маршруты регулярных перевозок города составляет:

-117 автобусов большого класса (продолжительность работы с 6:00 до 21:30);

- 56 троллейбусов (продолжительность работы с 6:00 до 21:00);

- 938 автобусов малого и среднего класса (продолжительность работы с 6:00 до 23:00).

На маршрутах регулярных перевозок города работают 44 автобуса большого класса и 21 троллейбус, соответствующих требованиям по перевозке инвалидов и других маломобильных групп населения, которые оборудованы откидными аппарелями для посадки и высадки инвалидов - колясочников.

С наступлением дачного сезона с апреля по октябрь организовывается обслуживание дачных маршрутов.

Силами МБУ «АТХ» организовано транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, а также предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Перевозка отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный или бесплатный проезд осуществляется автобусами большой вместимости и троллейбусами.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- стабилизации работы муниципального общественного пассажирского транспорта;

- модернизации технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствованию технологии транспортных процессов;

- совершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры в городе;

- оптимизации транспортных потоков на основных магистралях города;

- повышению уровня доступности транспортной системы города Пензы;

- увеличению доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта;

- достижению эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.

- повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.

- эффективному обслуживанию учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет. Поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

# 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

Целями разработки настоящей Программы является:

Совершенствование организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

Оптимизация маршрутной сети, отвечающей потребностям населения города в пассажирских перевозках;

Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом;

Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта;

Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта;

Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта;

Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом;

Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта;

Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления;

Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты от выполнения поставленных задач программно-целевыми методами следующие:

Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.

Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города.

Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы.

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы.

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов.

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.

Эффективное обслуживание учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

# 3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач

Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Целевой индикатор Программы «Количество перевозимых пассажиров за отчетный период» определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.

Целевые индикаторы Подпрограммы №1:

- «Показатель регулярности движения городского общественного транспорта» рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:

99636 рейсов / 108300 рейсов х 100 = 92,7% (базовый показатель).

- «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа». Значение целевого показателя ежегодно нулевое значение, т.к. муниципальное образование – город Пенза, является административным центром Пензенской области и в черте города Пензы отсутствуют населенные пункты, удаленные от автобусной остановки более чем на 3 км.

Целевые индикаторы Подпрограммы №2:

- «Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок» определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.

-  «Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. х 100% = 100%

Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.

Целевые индикаторы Подпрограммы №3:

-  «Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию» рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

,

где

- доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,

- учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,

- общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.

-  «Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств» рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.

,

где

- доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,

- граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,

- общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.

Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.

# 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Настоящая Программа реализуется в 2020-2026 годах. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

# 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы

В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями».

1. Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» будет реализована следующими мероприятиями:

1.1. Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.

Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли «Транспорт» в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан в транспортных средствах среднего и большого класса, относящихся к категориям М2 и М3 по ГОСТ Р 52051-2003, классу I по Правилам ЕЭК ООН № 36 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении их общей конструкции», на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы предоставляются в связи с установлением меры дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного и бесплатного проезда на основании решений Пензенской городской Думы.

1.2. Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ предоставляются в связи с превышением экономически обоснованного тарифа на проезд одного пассажира над установленным тарифом на проезд (провозной платой).

1.3. Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров.

В рамках данного мероприятия транспортное обслуживание населения городским наземным электрическим транспортом осуществляется по регулируемым тарифам на основании муниципальных контрактов, заключенных с перевозчиками по результатам проведения закупок с использованием конкурентных способов определения поставщика (исполнителя).

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» будет реализована следующими мероприятиями:

2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

1) реализация единой муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения города Пензы;

2) освоение бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата Управления.

2.2. Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок.

1) Проведение контрольных мероприятий по соблюдению Перевозчиками обязательств по организации транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Пензы;

2) Проведение контрольных мероприятий антитеррористической направленности.

2.3. Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты.

Разрабатываются предложения по изменению графиков движения подвижного состава на маршрутах города, оптимизации маршрутной транспортной схемы, увеличению протяженности маршрутной сети города Пензы, введению новых маршрутов

3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями».

3.1. Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Мероприятие направлено на достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.

3.2. Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Мероприятие направлено на обеспечение транспортными средствами граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.

# 6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

В целях предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан и эффективной реализации мероприятий муниципальной Программы в течение периода ее действия Управление транспорта и связи города Пензы разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания населения города Пензы.

Ежегодно исполнителем Программы готовятся изменения в действующую муниципальную Программу с учетом ежегодного утверждения решения Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов приведены в приложении N 2 к муниципальной Программе.

# 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Муниципальная Программа реализуется за счет средств бюджета города Пензы.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы приведено в приложении N 3 к муниципальной Программе.

# 8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Важное значение для успешной реализации муниципальной Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации муниципальной Программы могут быть выделены следующие риски.

# 8.1. Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, с длительностью согласования изменений нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной Программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проведение мониторинга федерального и регионального законодательства.

# 8.2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

# 8.3. Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной Программы;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной Программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной Программы.

# 8.4. Техногенные и экологические риски

К рискам, не поддающимся управлению, относятся различные форс-мажорные обстоятельства.

# 9. Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной Программы, утвержденной постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы» и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации муниципальной Программы.

# 9.1. Критерий оценки планируемой эффективности муниципальной Программы

Планируемая эффективность МП определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей МП  и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм .

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

; ()

где:

- планируемая результативность МП,

- суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм.

# 9.2. Расчет планируемых показателей результативности МП

9.2.1. Планируемый показатель результативности МП  есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

где

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

- количество показателей МП.

9.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя МП к значению показателя года, предшествующего плановому:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП  рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

;

где

- планируемое значение i-ого целевого показателя МП,

- значение i-ого целевого показателя МП в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности МП в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации МП плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

# 9.3. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм МП

9.3.1 Суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм  определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

,

где

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП.

Весовой коэффициент  определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию МП.

- количество подпрограмм в МП.

9.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы  определяется следующим образом:

;

где

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

9.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

;

где

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

# 9.4. Порядок проведения оценки планируемой результативности муниципальной Программы

9.4.1. Ответственный исполнитель представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет планируемой оценки эффективности муниципальной Программы по форме приложения N 4 к муниципальной Программе.

9.4.2. Планируемая эффективность Программы приводится по форме приложения N 5 к муниципальной Программе.

9.4.3. Муниципальная Программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной Программы выполняется следующее условие:

, при этом

Допускается отклонение  от  не более чем на 10 процентов.

# 10. Характеристика подпрограмм муниципальной Программы

# 10.1 Подпрограмма 1 
«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

# 10.1.1. Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

# на 2020-2026 годы»

| Наименование подпрограммы | «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление транспорта и связи города Пензы |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования. |
| Задачи подпрограммы | Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта. |
| Целевые показатели подпрограммы | Показатель регулярности движения городского общественного транспорта Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2026 годы Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составит – 1 249 894,1 тыс. рублей, в т.ч. 2020 год – 178 556,3 тыс. руб.; 2021 год – 178 556,3 тыс.руб.; 2022 год – 178 556,3 тыс. руб.; 2023 год – 178 556,3 тыс.руб.; 2024 год – 178 556,3 тыс.руб.; 2025 год – 178 556,3 тыс.руб.; 2026 год – 178 556,3 тыс.руб. – за счет средств бюджета города Пензы – 1 249 894,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 178 556,3 тыс. руб.; 2021 год – 178 556,3 тыс.руб.; 2022 год – 178 556,3 тыс. руб.; 2023 год – 178 556,3 тыс.руб.; 2024 год – 178 556,3 тыс.руб.; 2025 год – 178 556,3 тыс.руб.; 2026 год – 178 556,3 тыс.руб. |

# 10.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную Программу

В рамках данного направления предусмотрено предоставление субсидий из бюджета города Пензы транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на маршрутах регулярного городского сообщения, на финансирование муниципальной Программы в части мероприятий, направленных на предоставление государственной поддержки. Реализация подпрограммы способствует повышению доступности и качества транспортных услуг для всех слоев населения города Пензы.

# 10.1.3. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования.

Задачи подпрограммы:

Оптимизация маршрутной сети, отвечающей потребностям населения города в пассажирских перевозках.

Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.

# 10.1.4. Сроки реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма реализуется в 2020-2026 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

# 10.1.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

Муниципальное задание по отрасли «Транспорт» не формируется.

# 10.1.6. Участие других организаций в реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрено участие транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в городе Пензе.

# 10.1.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 1 249 894,1 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 178 556,3 тыс. руб.;

2021 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2022 год – 178 556,3 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 1 249 894,1 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2020 год – 178 556,3 тыс. руб.;

2021 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2022 год – 178 556,3 тыс. руб.;

2023 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2024 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2025 год – 178 556,3 тыс.руб.;

2026 год – 178 556,3 тыс.руб.

# 10.2. Подпрограмма 2 
«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

# 10.2.1. Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

# на 2020-2026 годы»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление транспорта и связи города Пензы |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта. |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок. Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2026 годы Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 53 593,4 тыс. рублей, в т.ч. 2020 год – 7 421,6 тыс. руб.; 2021 год – 7 695,3 тыс. руб.; 2022 год – 7 695,3 тыс.руб.; 2023 год – 7 695,3 тыс.руб.; 2024 год – 7 695,3 тыс.руб.; 2025 год – 7 695,3 тыс.руб.; 2026 год – 7 695,3 тыс.руб. |

# 10.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную Программу

В условиях развития экономики города, для повышения качества и уровня жизнеобеспечения жителей города, перед Управлением транспорта и связи города Пензы стоит серьезная задача по реализации муниципальной политики администрации города Пензы в сфере транспортного обслуживания. Развитие транспорта и других отраслей экономики тесно взаимосвязано. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта. Вместе с тем, транспорт является системообразующим фактором, влияющим на уровень жизни и развития производительных сил.

Организация работы пассажирского транспорта на территории города Пензы - одно из наиболее важных и социально значимых направлений работы Управления транспорта и связи города Пензы. Деятельность Управления позволила в условиях равной конкуренции создать в городе организованный рынок услуг пассажирских перевозок.

Создана Единая система реестрового учета маршрутной сети городского пассажирского транспорта, отвечающая современным требованиям. Она включает в себя Единый реестр маршрутов с разработанными на них паспортами и Единый реестр остановочных пунктов.

Заключение муниципальных контрактов с городским диспетчерским центром по управлению пассажирским транспортом, позволяет в режиме реального времени эффективно управлять общественным транспортом города на сайте https://58bus.ru.

Управление транспорта и связи города Пензы ежедневно сталкивается с проблемами, касающимися организации и регулирования перевозок пассажиров на территории города, в связи с чем возникает необходимость в проведении контрольных мероприятий с целью обеспечения качественного выполнения муниципальной услуги организации транспортного обслуживания населения города Пензы. Повышение эффективности работы всех видов пассажирского транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозок граждан пассажирским транспортом и усиление контроля за деятельностью перевозчиков являются основополагающими задачами Управления, осуществление которых выполнимо программными методами.

Актуальными являются проблемы развития маршрутной сети и оценки потребности населения города в услугах общественного транспорта.

Немаловажной является проблема безопасности дорожного движения, в связи с чем Управление транспорта и связи города Пензы в пределах предоставленных полномочий разрабатывает и реализует мероприятия по безопасности дорожного движения в соответствии с законодательством. Важной составляющей деятельности Управления транспорта и связи города Пензы является непрерывный контроль за выполнением договорных обязательств, требований существующего законодательства юридическими и физическими лицами, осуществляющими пассажирские перевозки на территории города Пензы.

Комплекс мероприятий, реализуемых Управлением транспорта и связи города Пензы, обеспечивает эффективное решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития города.

# 10.2.3. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения.

Задачи подпрограммы:

Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.

Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта.

# 10.2.4. Сроки реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма реализуется в 2020-2026 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

# 10.2.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

Муниципальное задание по отрасли «Транспорт» не формируется.

# 10.2.6. Участие других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления и другие организации не принимают участие в реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

# 10.2.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 53 593,4 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 7 421,6 тыс. руб.;

2021 год – 7 695,3 тыс. руб.;

2022 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2023 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2024 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2025 год – 7 695,3 тыс.руб.;

2026 год – 7 695,3 тыс.руб.

# 10.3 Подпрограмма 3 
«Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

# 10.3.1. Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе

# на 2020-2026 годы»

| Наименование подпрограммы | «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление транспорта и связи города Пензы |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию; Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2026 годы Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 365 104,9 тыс. рублей, в т.ч. 2020 год – 50 885,5 тыс. руб.; 2021 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2022 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2023 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2024 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2025 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2026 год – 52 369,9 тыс.руб. – за счет средств бюджета города Пензы – 365 104,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 50 885,5 тыс. руб.; 2021 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2022 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2023 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2024 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2025 год – 52 369,9 тыс.руб.; 2026 год – 52 369,9 тыс.руб. |

# 10.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную Программу

В настоящее время существует потребность в организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления, а также потребность в предоставлении транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Таким образом, необходимо провести ряд мероприятий, направленных на качественное транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления и обеспечение доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры, а именно:

- предоставление транспорта и транспортное обслуживание в соответствии с заявками учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления;

- транспортное обеспечение МАУЗ «Детское и лечебное питание» по доставке продуктов для детского питания с молочной кухни на раздаточные пункты;

- своевременное предоставление транспорта и транспортное обслуживание населения с ограниченными физическими возможностями в соответствии с потребностью и заявками граждан.

# 10.3.3. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания.

Задачи подпрограммы:

Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры.

# 10.3.4. Сроки реализации подпрограммы

Настоящая подпрограмма реализуется в 2020-2026 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

# 10.3.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Автомобильное транспортное хозяйство» по муниципальной программе приводится по форме в приложении N 8 к настоящей Программе.

# 10.3.6. Участие других организаций в реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрено участие МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство».

10.3.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - – 365 104,9 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год – 50 885,5 тыс. руб.;

2021 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2022 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

– за счет средств бюджета города Пензы – 365 104,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2020 год – 50 885,5 тыс. руб.;

2021 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2022 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2023 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2024 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2025 год – 52 369,9 тыс.руб.;

2026 год – 52 369,9 тыс.руб.

# 11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Пензы, утвержденной постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы» и применяется в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

# 11.1. Расчет эффективности реализации МП

11.1.1 Эффективность реализации МП () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей МП (результативности) и полноты использования запланированных средств:

;

где

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств,

# 11.2. Расчет степени достижения целевых показателей МП и полноты использования средств

11.2.1. Степень достижения целевых показателей МП определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

;

где

- степень достижения i-ого целевого показателя МП,

- количество показателей МП.

11.2.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя МП () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

;

где

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году,

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году.

11.2.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по МП в отчетном году с плановыми:

;

где

- кассовые расходы по МП в отчетном году (рублей)

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей).

# 11.3. Расчет эффективности реализации подпрограмм МП

11.3.1 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в МП, определяется аналогично расчету эффективности МП.

# 11.4. Порядок проведения оценки эффективности реализации МП

11.4.1 Ответственный исполнитель представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения N 6 к муниципальной программе.

11.4.2 Для оценки эффективности реализации МП устанавливаются следующие критерии:

- если  = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если  больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если  меньше 1, эффективность реализации МП низкая.

11.4.3 Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в МП, применяются аналогичные критерии.

Приложение №1
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»

# Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы

# «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Управление транспорта и связи города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | № пп. мероприятий | Ожидаемые результаты | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | Тыс. пассажиров | х | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы | 29300 | 29400 | 29500 | 29600 | 29700 | 29800 | 29900 |
| # Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель регулярности движения городского общественного транспорта | % | 1.1, 1.2, 1.3 | Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы | 92,8 | 92,9 | 93,0 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 1.1, 1.2, 1.3 | Повышение уровня доступности транспортной системы города Пензы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | Шт. | 2.2, 2.3 | Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % | 2.1 | Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| # Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 3.1 | Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 3.2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

Приложение № 2
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»

# Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование органа местного самоуправления, ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| # Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Пензы | Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. | Управление транспорта и связи города Пензы | Ежегодно, в срок до 15 апреля |
| 2 | Постановление администрации города Пензы | Внесение изменений в порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом". | Управление транспорта и связи города Пензы | Ежегодно, по мере внесения изменений в порядок предоставления субсидий |
| 3 | Постановление администрации города Пензы | Внесение изменений в порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах". | Управление транспорта и связи города Пензы | Ежегодно, по мере внесения изменений в порядок предоставления субсидий |
| # Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
| # Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |
| 4 | Постановление администрации города Пензы | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов в сфере организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | Управление транспорта и связи города Пензы | Ежегодно, по мере необходимости |

Приложение № 3
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

# «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Управление транспорта и связи города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (указать наименование органа местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |  | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Муниципальная программа | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» | всего |  | 236 863,4 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 1 668 592,4 |  |
|  |  |  | бюджет города Пензы |  | 236 863,4 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 1 668 592,4 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе». | всего |  | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 1 249 894,1 |  |
|  |  |  | бюджет города Пензы |  | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 1 249 894,1 |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | бюджет города Пензы |  | 40 056,3 | 40 056,3 | 40 056,3 | 40 056,3 | 40 056,3 | 40 056,3 | 40 056,3 |  | 280 394,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | бюджет города Пензы |  | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 |  | 25 034,1 |
| 1.1.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах» | бюджет города Пензы |  | 36 480,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 36 480,0 |  | 255 360,0 |
| 1.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. | бюджет города Пензы |  | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,00 | 31 500,0 |  | 220 500,00 |
| 1.3 | Мероприятие | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | бюджет города Пензы |  | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 |  | 749 000,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | бюджет города Пензы |  | 7 421,6 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 |  | 53 593,4 |
| 2.1 | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы |  | 7 421,6 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 |  | 53 593,4 |
| 2.2 | Мероприятие | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | бюджет города Пензы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | бюджет города Пензы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

| 3 | Подпрограмма 3 | «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | всего | 50 885,5 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 365 104,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Пензы | 50 885,5 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 365 104,9 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 3.1 | Мероприятие | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | всего | 50 555,0 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 362 791,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Пензы | 50 555,0 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 362 791,4 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | всего | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 2 313,5 |
|  |  |  | бюджет города Пензы | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 2 313,5 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»

|  | Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29200 | 29300 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
|  | Итоговое значение (по Программе) |  |  |  | х | х | 236 863,40 | х | х | х | 100,34 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,7 | 92,8 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |  | х | х | х | 100,06 | 178 556,30 | 0,7538 | 75,43 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |  | х | х | х | 100,00 | 7 421,60 | 0,0313 | 3,13 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |  | х | х | х | 100,00 | 50 885,50 | 0,2148 | 21,48 | х | х |

|  | Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29300 | 29400 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
|  | Итоговое значение (по Программе) |  |  |  | х | х | 238 621,50 | х | х | х | 100,34 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,8 | 92,9 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |  | х | х | х | 100,06 | 178 556,30 | 0,7483 | 74,87 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |  | х | х | х | 100,00 | 7 695,30 | 0,0322 | 3,22 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |  | х | х | х | 100,00 | 52 369,90 | 0,2195 | 21,95 | х | х |
|  | Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29400 | 29500 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
|  | Итоговое значение (по Программе) |  |  |  | х | х | 238 621,50 | х | х | х | 100,34 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,9 | 93 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |  | х | х | х | 100,06 | 178 556,30 | 0,7483 | 74,87 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |  | х | х | х | 100,00 | 7 695,30 | 0,0322 | 3,22 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |  | х | х | х | 100,00 | 52 369,90 | 0,2195 | 21,95 | х | х |

|  | Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29500 | 29600 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
|  | Итоговое значение (по Программе) |  |  |  | х | х | 238 621,50 | х | х | х | 100,34 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 93 | 93,1 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |  | х | х | х | 100,06 | 178 556,30 | 0,7483 | 74,87 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |  | х | х | х | 100,00 | 7 695,30 | 0,0322 | 3,22 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |  | х | х | х | 100,00 | 52 369,90 | 0,2195 | 21,95 | х | х |

|  | Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29600 | 29700 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
|  | Итоговое значение (по Программе) |  |  |  | х | х | 238 621,50 | х | х | х | 100,34 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 93,1 | 93,2 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |  | х | х | х | 100,06 | 178 556,30 | 0,7483 | 74,87 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |  | х | х | х | 100,00 | 7 695,30 | 0,0322 | 3,22 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |  | х | х | х | 100,00 | 52 369,90 | 0,2195 | 21,95 | х | х |

|  | Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29700 | 29800 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
|  | Итоговое значение (по Программе) |  |  |  | х | х | 238 621,50 | х | х | х | 100,34 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 93,2 | 93,3 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |  | х | х | х | 100,06 | 178 556,30 | 0,7483 | 74,87 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |  | х | х | х | 100,00 | 7 695,30 | 0,0322 | 3,22 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |  | х | х | х | 100,00 | 52 369,90 | 0,2195 | 21,95 | х | х |

|  | Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя |  | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы | Суммарная планируемая результативность государственной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы | Планируемый показатель результативности государственной программы |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29800 | 29900 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
|  | Итоговое значение (по Программе) |  |  |  | х | х | 238 621,50 | х | х | х | 100,34 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 93,3 | 93,4 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |  | х | х | х | 100,06 | 178 556,30 | 0,7483 | 74,87 | х | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |  | х | х | х | 100,00 | 7 695,30 | 0,0322 | 3,22 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |  | х | х | х | 100,00 | 52 369,90 | 0,2195 | 21,95 | х | х |

Приложение № 5
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»

| Планируемая эффективность муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности МП | 100,34 | 100,34 | 100,34 | 100,34 | 100,34 | 100,34 | 100,34 |
| Суммарная планируемая эффективность | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 | 100,04 |
| Отклонение | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности | 75,43 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 | 74,87 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности | 3,13 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности | 21,48 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |

Приложение № 6
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»

# Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | Тыс. пассажиров |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель регулярности движения городского общественного транспорта | % |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | Шт. |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Итоговое значение (по программе) | x | x | x | x |  |  |  |  |  |

где:

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

- эффективность реализации МП.

# Приложение № 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы"

План реализации муниципальной программы города Пензы

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020-2026 годы»

на 2020 год

|  |  | Управление транспорта и связи города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование органа местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |  |  |  |  | Финансирование, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе». | Заместитель начальника Управления | 2020 | 2026 | X | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710000000 | X | 178 556,3 |
| 1.1 | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | Начальник отдела учета и отчетности | 2020 | 2026 | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710300000 | 811 | 40 056,3 |
| 1.1.1 | Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах» | Начальник отдела учета и отчетности | 2020 | 2026 | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710321960 | 811 | 36 480,0 |
| 1.1.2 | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | Начальник отдела учета и отчетности | 2020 | 2026 | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710326430 | 811 | 3 576,3 |
| 1.2 | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | Начальник отдела учета и отчетности | 2020 | 2026 | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710421970 | 811 | 31 500,0 |
| 1.3 | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Начальник отдела учета и отчетности | 2020 | 2026 | Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710726550 | 244 | 107 000,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг». | Заместитель начальника Управления | 2020 | 2026 | X | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188000 | 000 | 7 421,6 |
| 2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Заместитель начальника Управления | 2020 | 2026 | Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188000 | 000 | 7 421,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления | Заместитель начальника Управления | 2020 | 2026 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188100 | 120 | 7 098,3 |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Заместитель начальника Управления | 2020 | 2026 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188200 | 240 | 321,3 |
|  | Уплата прочих налогов, сборов | Заместитель начальника Управления | 2020 | 2026 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188200 | 850 | 2,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | Заместитель начальника Управления | 2020 | 2026 | Х | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0730000000 | 000 | 50 885,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области | 912 | 04 | 08 | 0730000000 | 000 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности | 2020 | 2026 | Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0730180320 | 611 | 50 555,0 |
| 3.2 | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности | 2020 | 2026 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 07302S1530 | 611 | 330,5 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 912 | 04 | 08 | 0730271530 | 611 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 236 863,4 |

Приложение №8
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Автомобильное транспортное хозяйство» по муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы»

|  |  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление транспорта и связи города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (указать наименование органа местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
|  | Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление транспорта и связи города Пензы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | пробег автотранспорта | км | 93 980 | 93 980 | 93 980 | 93 980 | 93 980 | 93 980 | 93 980 | 46235,4 | 47642,1 | 47642,1 | 47642,1 | 47642,1 | 47642,1 | 47642,1 |
| 1.2. | Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | количество рейсов, количество обслуживаемых организаций | шт | 16 972, 6 | 16 972, 6 | 16 972, 6 | 16 972, 6 | 16 972, 6 | 16 972, 6 | 16 972, 6 | 4 319,6 | 4397,3 | 4397,3 | 4397,3 | 4397,3 | 4397,3 | 4397,3 |
| 2. | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга) | машино-часы работы автомобилей | маш/час | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 30,5 |

Приложение №9
к муниципальной программе города Пензы
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2020-2026 годы»

Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020-2026 годы»

| п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Показатель результата мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет города Пензы | Бюджет Пензенской области | Федеральный бюджет | Внебюджет- ные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 280394,1 | 280394,1 | 0 | 0 | 0 | Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: 2020 - 92,8% 2021 - 92,9% 2022 – 93,0% 2023 – 93,1% 2024 – 93,2% 2025 – 93,3% 2026 – 93,4% Количество перевозимых пассажиров растет: 2020 - 29300 2021 - 29400 2022 – 29500 2023 – 29600 2024 – 29700 2025 – 29800 2026 – 29900 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 40056,3 | 40056,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 40056,3 | 40056,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 40056,3 | 40056,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 40056,3 | 40056,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 40056,3 | 40056,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 40056,3 | 40056,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 40056,3 | 40056,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 220500,0 | 220500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 31500,0 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 31500,0 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 31500,0 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 31500,0 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 31500,0 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 31500,0 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 31500,0 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 749000,0 | 749000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 107000,0 | 107000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 107000,0 | 107000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 107000,0 | 107000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 107000,0 | 107000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 107000,0 | 107000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 107000,0 | 107000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 107000,0 | 107000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |  | Итого | 1249894,1 | 1249894,1 | 0 | 0 | 0 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |  |  |
|  |  |  | 2020 | 178556,3 | 178556,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 178556,3 | 178556,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 178556,3 | 178556,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 178556,3 | 178556,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 178556,3 | 178556,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 178556,3 | 178556,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 178556,3 | 178556,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 53593,4 | 53593,4 | 0 | 0 | 0 | Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |  |  |
|  |  |  | 2020 | 7421,6 | 7421,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3 | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проведение ежегодно не менее 2 мероприятий |
|  | Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |  | Итого | 53593,4 | 53593,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 7421,6 | 7421,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 7695,3 | 7695,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 362791,4 | 362791,4 | 0 | 0 | 0 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50555,0 | 50555,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 52039,4 | 52039,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 52039,4 | 52039,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 52039,4 | 52039,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 52039,4 | 52039,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 52039,4 | 52039,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 52039,4 | 52039,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | Управление транспорта и связи города Пензы | Итого | 2313,5 | 2313,5 | 0 | 0 | 0 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |  |  |
|  |  |  | 2020 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 330,5 | 330,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |  | Итого | 365104,9 | 365104,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50885,5 | 50885,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 52369,9 | 52369,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 52369,9 | 52369,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 52369,9 | 52369,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 52369,9 | 52369,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 52369,9 | 52369,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 52369,9 | 52369,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ |  | Итого | 1668592,4 | 1668592,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 236863,4 | 236863,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 238621,5 | 238621,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 238621,5 | 238621,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 238621,5 | 238621,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 238621,5 | 238621,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 238621,5 | 238621,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 238621,5 | 238621,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |