Приложение1 к Постановлению администрации города Пензы от 24.02.2016 № 238/3

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие территорий, социальной

и инженерной инфраструктуры

в городе Пензе на 2015-2018 годы»

Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица измерения | Мероприятия | Ожидаемые результаты | В том числе по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы** |  |  |
| Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | % |  | Не менее 95% | Не менее 89 | Не менее 92 | Не менее 95 | Не менее 95 |
|  |  | Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого | 1,935 км автодорог | 1,935 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза | 0,99253 км автодорог |  | 0,99253 |  |  |
|  |  | Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье | 1,153 км автодорог | 1,153 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ул.Бакунина (от ул.Плеханова до ул.Кулакова) | 0,8 км автодорог |  |  |  | 0,8 |
|  |  | Капитальный ремонт фонтана около больницы скорой помощи, г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сквера у памятника Победы, г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сквера «Пионерский», г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж Георгиевского креста в сквере «Пионерский», г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж композиции «Журавли» в сквере «Пионерский», г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция корпуса №2 ДОУ №39 по ул. Беляева, 25а | 87 мест в дет.садах | 87 |  |  |  |
|  |  | Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза | 400 мест в дет.садах |  | 400 |  |  |
|  |  | Строительство корпуса №2 МБДОУ №120 (г.Пенза, ул.Эксперимен­тальная, 2б) | 175 мест в дет.садах |  | 175 |  |  |
|  |  | Строительство корпуса №2 МБОУ СОШ №69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168) | 175 мест в дет.садах |  | 175 |  |  |
|  |  | Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе | 550 учебных мест  |  |  | 550 |  |
|  |  | Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10 | 1000/100чел/сут(лето/зима) | 1000 /100 |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт Монумента Славы, г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |
|  |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 174квартиры | 88 | 44 | 42 |  |
|  |  | Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной | 2741 пог.м сети |  |  | 2741 |  |
|  |  | Строительство сети водоотведения пос. Лесной | 3301 пог.м сети |  |  | 3301 |  |
|  |  | Канализование жилых домов с 1 по 197 по адресу: г. Пенза, ул. Арбековская | 7136 пог.м сети |  |  |  | 7136 |
|  |  | Водоснабжение жилых домов с №1 по №197 по ул. Арбековская в г. Пензе. | 9870 пог.м сети |  |  |  | 9870 |
|  |  | Строительство лыжного стадиона «Снежинка», г.Пенза. | 1 объект |  | 1 |  |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. |  | Не менее 1 проекта в год | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
|  |  | Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |
|  |  | Строительство надземного пешеходного перехода, г. Пенза | 1 проект |  |  | 1 |  |
|  |  | Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза | 1 проект |  | 1 |  |  |
|  |  | Строительство универ­сального спортивно-оздоровительного комплекса в районе Шуист г. Пензы | 1 проект |  |  | 1 |  |
|  |  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Кривозерье, г.Пенза | 1 проект |  | 1 |  |  |
|  |  | Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя), г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | 1 проект |  | 1 |  |  |
|  |  | Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой (деревянный), XIX в.", г.Пенза | 1 проект |  | 1 |  |  |
| **Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе** |  |
| Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | % |  | Не менее 90% | Не менее 70 | Не менее 80 | Не менее 90 | Не менее 90 |
|  |  | Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | 11,268 км автодорог | 0,93413 |  | 4,941 | 5,39287 |
|  |  | Строительство автодороги в районе ул. Бадигина | 1,173 км автодорог | 0,1215 |  |  | 1,0515 |
|  |  | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза | 9000 пог.м сети | 9000 |  |  |  |
|  |  | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | 2050 пог.м сети |  | 2050 |  |  |
|  |  | Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы | 25 000м3/сут. |  |  |  | 25000 |
|  |  | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря | 14 309 м.сети | 14309 |  |  |  |
|  |  | Строительство ливневой канализации в мкр. Шуист | 2,1 км |  | 2,1 |  |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. |  | Не менее 1 проекта в год | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
|  |  | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |
|  |  | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | м2 |  | Не менее 26,5 м2 | 27,3 | 28,2 | 29,1 | 29,9 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | м2 |  | Не менее 0,82 м2 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,97 |
| **Подпрограмма 3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе** |
| Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием в области капитального строительства | % | Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы | Не менее 98% | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 |
| Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города | тыс. руб. | Не более 252 714,0 тыс. руб. | Не более 235 024 тыс. руб. | Не более 218 572,3 тыс. руб. | Не более 203 272,3 тыс. руб. | Не более 189 043,2 тыс. руб. |
| Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий. | га | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | 30478 га | 30478 | 30478 | 30478 | 30478 |
| Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий | га в год |  | 205 га в год | 200 | 203 | 205 | 205 |
| Наличие утвержденного генерального плана города | да/нет | да | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Площадь территории городского округа и земель населенного пункта | га | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | 30478 га | -  | 30478 | - | - |
| Площадь территориальных зон | га | Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости | 21712 га | 6600 | 13400 | 21712 | - |
| Проведение конкурса на выявление лучшего проекта реконструкции и благоустройства набережной реки Суры | шт. | Проведение городского конкурса на разработку проекта благоустройства набережной реки Суры в городе Пензе (территория между Бакунинским мостом и островом Пески: левый берег -ул.Урицкого, правый берег - ул.Злобина) | 1 конкурс | 1 |  |  |  |
| Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  | шт. | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | 230 шт. в год | 210 | 230 | 230 | 230 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Первый заместитель главы администрации** |  |  | **В.А. Попков** |