От 28.01.2016 № 75/3

# О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 10.10.2014 № 1179/1 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 10.10.2014 № 1179/1 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  Раздел «9. Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| 9. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 3 801 127,0935 тыс. рублей, в том числе: - средства финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 015 482,544тыс. руб.; - средства бюджета Пензенской области – 223 852,640 тыс. руб.; - средства бюджета города Пензы в рамках долевого финансирования – 1 028 771,935 тыс. руб.; - средства бюджета города Пензы в рамках дополнительного финансирования – 533 019,9745 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. Раздел «7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)» Программы изложить в следующей редакции:

«Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- средства бюджета Пензенской области;

- средства бюджета города Пензы.

Прогнозный объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории города Пензы, планируемых к расселению в 2013–2017 годах, прогнозных объемов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Пензы.

Прогнозная стоимость затрат подлежит корректировке в случае изменения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, а также в случае уточнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, лимитов предоставления финансовой поддержки Пензенской области на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Прогнозный объем финансирования мероприятий переселения граждан из аварийного жилищного фонда уточняется при формировании заявок Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на приобретение жилых помещений в рамках реализации настоящей Программы, на 2013 год составляет 28850 рублей в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на приобретение жилых помещений, на 2014 год составляет 29425 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства Российской Федерации от 27.02.2014 № 67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), на 2016-2017 годы составит 28882 рубля в соответствии с Обоснованием стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по объекту «Многоквартирные жилые дома для граждан, расселяемых из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2016-2017 гг. в г. Пензе, подготовленным МКУ «УКС г. Пензы», руководствуясь 3-мя ценовыми предложениями от застройщиков.

Расходование средств в рамках долевого финансирования рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений, подлежащих расселению, на стоимость одного квадратного метра жилых помещений.

Процентное соотношение долевого финансирования составляет:

- 2013 год - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства долевое финансирование не должно превышать 85%, за счет средств бюджета города Пензы не должно быть менее 15%;

- 2014 год - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 59,236%, за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы - 40,764%;

- 2015 год - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 52,830%, за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы – 47,170%;

- 2016 год - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 52,127%, за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы – 47,873%;

- 2017 год - за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составляет 13,964%, за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы -  86,036%.

Прогнозная общая стоимость Программы составляет 3 801 127,0935 тыс. рублей, в том числе:

а) размер запрашиваемых средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 015 482,544 тыс. рублей;

б) средства бюджета Пензенской области – 223 852,640 тыс. рублей;

в) средства бюджета города Пензы в рамках долевого финансирования –            1 028 771,935 тыс. рублей;

г) средства бюджета города Пензы в рамках дополнительного финансирования – 533 019,9745 тыс. рублей, из них:

- 30 611,48 тыс. рублей на покупку дополнительной площади в 2013 году,

- 104 323,072 тыс. рублей на покупку дополнительной площади в 2014 году,

- 172 913,967 тыс. рублей на покупку дополнительной площади в 2015 году,

- 14 710,74654 тыс. рублей на мероприятия по сносу,

- 799,2 тыс. рублей на осуществление строительного контроля за ходом производства работ по строительству,

- 6,20296 тыс. рублей на осуществление содержания и управления приобретенными жилыми помещениями, оплаты коммунальных услуг, обеспечения сохранности приобретенных жилых помещений до предоставления гражданам, а также содержания и управления расселяемых помещений до полного их расселения,

- 153 796,651 тыс. рублей на покупку дополнительной площади в 2016 году.

- 55 858,655 тыс. рублей на покупку дополнительной площади в 2017 году.

Прогнозный объём средств, в рамках долевого финансирования за счет средств Фонда и бюджета города Пензы, представлен в Таблице:

Таблица № 4

| № п/п | Объем средств, рублей |
| --- | --- |
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета Пензенской области | Средства бюджета города Пензы в рамках долевого финансирования | Средства бюджета города Пензы в рамках дополнительного финансирования | Всего |
| 1 | 2013 |
|  | 808 097 273,00 |  | 0 |  | 808 097 273,00 |
| 2 | 2014 |
|  | 250 679 284,00 | 34 501 622,00 | 165 311 705,77* | 37 735 303,00** | 488 227 914,77 |
| 3 | 2015 |
|  | 439 881 169,00 | 78 548 616,00 | 323 041 735,23*** | 108 215 398,50 **** | 949 686 918,73 |
| 4 | 2016 |
|  | 501 683 664,00 | 92 145 299,00 | 465 790 079,00***** | 172 913 967,00****** | 1 232 533 009,0 |
| 5 | 2017 |
|  | 15 141 154,00 | 18 657 103,00 | 74 628 415,0 | 214 155 306,0******* | 322 581 978,00 |
| Всего | 2 015 482 544,00 | 223 852 640,00 | 1 028 771 935,00 | 533 019 974,50 | 3 801 127 093,50 |

*в том числе:

- средства бюджета города Пензы, предусмотренные в рамках долевого финансирования на реализацию мероприятий 2013 года в сумме 133 361 416,0 руб.;

- средства бюджета города Пензы, предусмотренные в рамках долевого финансирования на реализацию мероприятий 2014 года в сумме 31 950 289,77 руб.

**в том числе:

- средства бюджета города Пензы предусмотрены в бюджете 2014 года в рамках дополнительного финансирования на выполнение мероприятий 2013 года в сумме 30 611 480,0 руб.;

- средства бюджета города Пензы предусмотрены на проведение мероприятий по сносу в сумме 6 318 420,04 руб.;

- средства бюджета города Пензы предусмотрены на осуществление строительного контроля за ходом производства работ по строительству в сумме 799 200,0 руб.;

- средства бюджета города Пензы предусмотрены на осуществление содержания и управления приобретенными жилыми помещениями, обеспечения сохранности приобретенных жилых помещений до предоставления гражданам, а также содержания и управления расселяемых помещений до полного их расселения в сумме 6 202,96 руб.

***в том числе:

- средства бюджета города Пензы, предусмотренные в рамках долевого финансирования на реализацию мероприятий 2014 года в сумме 106 056 200,23 руб.;

- средства бюджета города Пензы, предусмотренные в рамках долевого финансирования на реализацию мероприятий 2015 года в сумме 216 985 535,0 руб.

****в том числе:

- средства бюджета города Пензы предусмотрены в бюджете 2015 года в рамках дополнительного финансирования на выполнение мероприятий 2014 года в сумме 104 323 072,00 руб.;

- средства бюджета города Пензы предусмотрены на проведение мероприятий по сносу в сумме 3 892 326,50 руб.;

*****в том числе:

- средства бюджета города Пензы, предусмотренные в рамках долевого финансирования на реализацию мероприятий 2015 года в сумме 97 208 884,00 руб.;

- средства бюджета города Пензы, предусмотренные в рамках долевого финансирования на реализацию мероприятий 2016 года в сумме 368 581 195,00 руб.

******

- средства бюджета города Пензы предусмотрены в бюджете 2016 года в рамках дополнительного финансирования на выполнение мероприятий 2015 года в сумме 172 913 967,00 руб.;

*******

- средства бюджета города Пензы предусмотрены в бюджете 2017 года в рамках дополнительного финансирования на выполнение мероприятий 2016 года в сумме 153 796 651,00 руб.;

- средства бюджета города Пензы предусмотрены в бюджете 2017 года в рамках дополнительного финансирования на выполнение мероприятий 2017 года в сумме 55 858 655,00 руб.

- средства бюджета города Пензы предусмотрены на проведение мероприятий по сносу в сумме 4 500 000,00 руб.

На финансирование мероприятий предусмотрено выделение денежных средств в следующих объемах:

Таблица № 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Источники финансирования | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование адресного перечня и реестра многоквартирных домов, домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также планируемых показателей выполнения программы | 2013-2017 | Финансирование не предусмотрено |  |
| 2 | Приобретение жилых помещений, жилищное строительство, выкуп жилых помещений. | 2013-2017 | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Пензенской области, бюджета города Пензы | 3 785 610 944,00 |
| 3 | Регистрация права муниципального образования города Пензы и включение приобретенных жилых помещений в реестр муниципальной собственности | 2013-2017 | Финансирование не предусмотрено |  |
| 4 | Содержание и управление приобретенными жилыми помещениями, оплата коммунальных услуг, обеспечение сохранности приобретенных жилых помещений до предоставления гражданам, а также содержание и управление расселяемых помещений до полного их расселения | 2013-2017 | Бюджет города Пензы | 6 202,96 |
| 5 | Подготовка проектов решений об изъятии земельных участков под многоквартирными домами и жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности граждан с последующей регистрацией в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области | 2013-2017 | Финансирование не предусмотрено |  |
| 6 | Заключение с собственниками расселяемых жилых помещений договоров мены или купли-продажи | 2013-2017 | Средства, поступившие в бюджет от собственников жилых помещений при оплате разницы между рыночной и выкупной ценой |  |
| 7 | Подготовка проектов постановлений о предоставлении жилья гражданам по договорам социального найма, договорам мены и купли-продажи | 2013-2017 | Финансирование не предусмотрено |  |
| 8 | Заключение договоров социального найма с гражданами, проживающими по договору социального найма, по мере подготовки документов о предоставлении жилья и расторжении ранее заключенных договоров социального найма, и оформлении акта приема-передачи жилого помещения в многоквартирном доме, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 2013-2017 | Финансирование не предусмотрено |  |
| 9 | Организация работ по сносу расселенных домов | 2013-2017 | Бюджет города Пензы | 14 640 746,54 |
| 10 | Оформление документов по исключению снесенных домов из жилищного фонда и реестра муниципальной собственности | 2013-2017 | Финансирование не предусмотрено |  |
| 11 | Осуществление строительного контроля за ходом производства работ по строительству | 2013 | Бюджет города Пензы | 799 200,0 |
|  |  | 2014-2017 | Финансирование не предусмотрено |  |

».

2. Признать утратившим силу постановление администрации г. Пензы от 25.12.2015 № 2230/3 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 10.10.2014 № 1179/1 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы», за исключением п.1.1, п.1.3, п.1.6, п. 1.7, п. 1.8.

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 23.12.2014 № 57-5/6 «О бюджете города Пензы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству, на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

| Глава администрации города | В. Н. Кувайцев |
| --- | --- |

# Text boxes

Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.