Приложение № 1 к Постановлению администрации города Пензы от 29.07.2019 № 1392/2

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие территорий, социальной

и инженерной инфраструктуры

в городе Пензе на 2015-2021 годы»

Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2021 годы»

| Наименование индикатора | Единица измерения | Мероприятия | Ожидаемые результаты | В том числе по годам | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы** | | | | | | | | | |  |
| Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | % |  | Не менее 95% | Не менее 89 | Не менее 92 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
|  |  | Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого | 1,935 км автодорог | 1,935 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза | 3,84114км  автодорог |  | 1,1 | 1,10973 | 1,63141 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье | 1,153 км автодорог | 1,153 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Попова, г. Пенза | 0,531 км автодорог |  |  |  | 0,531 |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт фонтана около больницы скорой помощи, г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сквера у памятника Победы, г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сквера «Пионерский», г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление и монтаж композиции «Журавли» в сквере «Пионерский», г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция корпуса №2 ДОУ №39 по ул. Беляева, 25а | 87мест в дет.садах | 87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза | 400 мест в дет.садах |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство корпуса №2 МБДОУ №120 (г.Пенза, ул.Эксперимен­тальная, 2б) | 175 мест в дет.садах |  | 175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство корпуса №2 МБОУ СОШ №69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168) | 175 мест в дет.садах |  | 175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе | 550 учебных мест |  |  | 550 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10 | 1000/100  чел/сут(лето/зима) | 1000 /100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт Монумента Славы, г. Пенза | 1 объект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 364  квартиры | 88 | 59 | - | 100 | 77 | 40 | 40 |
|  |  | Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной | 2741 пог.м сети |  |  | 2741 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство лыжного стадиона «Снежинка», г.Пенза. | 1 объект |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство детского сада на 175 мест в мкр.Заря, г.Пенза | 175 мест  в д/садах |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | 1  объект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Капитальный ремонт Свердловского моста | 0,410 км. атодорог |  |  | 0,410 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | 660 уч. мест |  |  |  | 660 |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт набережной реки Суры | 1 объект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Кривозерье, г.Пенза | 1 объект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Водоотведение индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. 1-я Офицерская, по ул. 2-я Офицерская, 1,2,3,4 Офицерским проездам, пр. Победы в г. Пензе | 1742,5 м |  |  |  | 1742,5 |  |  |  |
|  |  | Школа в мкр.№3 третьей очереди строительства жилого района «Арбеково», г.Пенза | 1100 учебных мест |  |  |  |  |  | 1100 |  |
|  |  | Корпус № 2 детского сада по ул. Депутатская, 5, г. Пенза | 40 мест в я/садах |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул. Измайлова, 51А, г. Пенза | 40 мест в я/садах |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул. Антонова, 68, г. Пенза | 40 мест в я/садах |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Площадь имени В.И. Ленина, г.Пенза | 1 объект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Благоустройство общественной территории ограниченной улицами К.Маркса, Белинского, Лермонтова, Советская | 1 объект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Строительство проезда к территории индустриального парка «Союз» г. Пенза от перекрестка ул. Центральная-Перспективная, г. Пенза | 0,02642 км |  |  |  | 0,02642 |  |  |  |
|  |  | Строительство корпуса № 2 детского сада по ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза | 175 мест |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул. Набережная реки Мойки,41А, г. Пенза | 40 мест в я/садах |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный), XIX в.», г.Пенза | 1 объект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул. Красная, 26а, г. Пенза | 120 мест |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул.Турищева,1, г.Пенза | 120 мест |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  |  | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы. Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | 0,343 км |  |  |  |  |  |  | 0,343 |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Чкалова, г. Пенза | 0,667 км |  |  |  |  | 0,667 |  |  |
|  |  | Фонтан по ул. Московская с благоустройством прилегающей территории, г.Пенза | 1 объект |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. |  | Не менее 1 проекта в год | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
|  |  | Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза | 1 проект |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Кривозерье, г.Пенза | 1 проект |  | 1 |  | 1\*\* |  |  |  |
|  |  | Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя), г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения "Футбольный Клуб "Зенит", Пензенская область, г. Пенза, Октябрьский район, ул.Германа Титова, д.3А» | 1 проект |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство школы в мкр.Шуист, г.Пенза | 1 проект |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство сетей водоснабжения пос. "ЗИФ", г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Реконструкция набережной реки Суры. Iэтап. | 1 проект |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство корпуса № 2 детского сада по ул.Макаренко, д.20, в г.Пенза | 1 проект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы». Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина | 1 проект |  |  | 1 | 1\* |  |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул.Центральная, г.Пенза | 1 проект |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция лагеря «Орленок» | 1 проект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция водопровода в районе набережной р.Суры, на участке от ул. Славы до ул. Набережная р.Пензы, г. Пенза | 1 проект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция сетей ливневой канализации в районе набережной р.Суры на участке от ул.Бакунина до ул. Славы, г. Пензы | 1 проект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Площадь имени В.И. Ленина, г.Пенза | 1 проект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу ул. Рылеева, 1А, г. Пенза | 1 проект |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Здание детской молочной кухни по ул. Измайлова,73, г.Пенза | 1 проект |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Территория, прилегающая к Спасскому кафедральному собору, г. Пенза | 1 проект |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Чкалова, г. Пенза | 1 проект |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Попова, г. Пенза | 1 проект |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Корпус № 2 детского сада по ул. Депутатская, 5, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул. Измайлова, 51А, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул. Антонова, 68, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Сквер «Пионерский», г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Фонтан по ул. Московская с благоустройством прилегающей территории, г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Чаадаева на участке от ул. Чапаева до транспортной развязки к ФАД М-5 "Урал", г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Байдукова, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Школа в мкр. №3 третьей очереди строительства жилого района "Арбеково", г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул. Набережная реки Мойки,41А, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Автомобильная дорога по ул. Попова на участке от ул. Ленинградская до ул. Окружная, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Жилой дом для маневренного жилищного фонда г. Пенза | 1 проект |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Мост через реку Мойка по ул. Батайская, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Парк культуры и отдыха "Комсомольский", г.Пенза, ул.Гагарина, 6 | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Пенза, ул. Кулибина, 10 | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Благоустройство территории сквера у дворца силовых единоборств "Воейков" г.Пенза, ул.40 лет Октября, 22Б | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Сквер в границах улиц Московская, Володарского, Пушкина, г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Сквер в границах улиц Урицкого, Кирова, Славы, г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Сквер на пересечении улиц Плеханова-Пушкина, г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Корпус № 2 детского сада по ул.Турищева,1, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья | 1 проект |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Корпус №2 детского сада по ул. Красная, 26а, г. Пенза | 1 проект\*\*\* |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе** | | | | | | | | | |  |
| Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | % |  | Не менее 90% | Не менее 70 | Не менее 80 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 |
|  |  | Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос.Нефтяник и пос.Заря | 2,56713 км автодорог | 0,93413 |  |  |  | 1,633 | - |  |
|  |  | Строительство автодороги в районе ул. Бадигина | 0,6465 км автодорог | 0,1215 |  |  |  | 0,525 | - |  |
|  |  | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза | 9000 пог.м сети | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | 2050 пог.м сети |  |  |  | 2050 |  |  |  |
|  |  | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря | 14 309 м.сети | 14309 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство ливневой канализации в мкр. Шуист | 2,1 км |  |  |  |  | 2,1 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги – подъезд к микрорайону «Заря» г.Пензы от федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» | 150 м |  | 150 м |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство школы в 6 мкр. "Арбеково", г. Пенза | 800 учебных мест |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  | Автодорога, расположенная западнее микрорайона № 6 3-й очереди строительства жилого района Арбеково | 0,266 км |  |  |  |  | 0,266 |  |  |
|  |  | Сети водоснабжения микрорайона №7 III очереди строительства жилого района Арбеково г.Пензы | 2,334 км |  |  |  |  | 2,334 |  |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. |  | Не менее 1 проекта в год | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 |
|  |  | Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. №6 жилого района Заря 1, г. Пенза | 1 проект | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство общегородской магистрали от II микрорайона Арбеково до микрорайона малоэтажной застройки "Заря" в г.Пензе с примыканием к федеральной дороге М-5 "Урал"" | 1 проект |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство водопроводной сети в мкр. №6 "Заря-1" севернее ул.Магистральная, г.Пенза | 1 проект |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Внутриквартальная дорога в мкр. №6 "Заря-1" севернее ул.Магистральная, г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Сеть водоснабжения для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул.Клубничная, г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Сеть водоснабжения для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей расположенных севернее микрорайона №1 «Заря-2», г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внутриквартальная сеть водоснабжения в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул.Новоселов, г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внутриквартальная дорога в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул. Новоселов, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул. Клубничная, г. Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей, расположенных севернее микрорайона №1 "Заря-2", г.Пенза | 1 проект |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Реконструкция дороги по ул. Новоселов, г.Пенза | 1 проект |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | м2 |  | Не менее 26,5 м2 | 27,3 | 28,2 | 29,1 | 29,9 | 29,8 | 30,7 | 31,6 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | м2 |  | Не менее 0,82 м2 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,49 | 0,5 | 0,51 |
| Общая площадь ввода жилья в 3,6,7, микрорайонах третьей очереди строительства жилого района Арбеково | тыс.кв.м. | 1.Строительство школы в 6 мкр. "Арбеково", г. Пенза  2Автодорога, расположенная западнее микрорайона № 6 3-й очереди строительства жилого района Арбеково. | 78,9 тыс.кв.м. |  |  |  |  | 78,9 |  |  |
| **Подпрограмма 3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе** | | | | | | | | | |  |
| Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием в области капитального строительства | % | Обеспечение деятельности МКУ УКС г.Пензы | Не менее 98% | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 |
| Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города | тыс. руб. | Не более  252 714,0 тыс. руб. | Не более 235 024 тыс. руб. | Не более 218 572,3 тыс. руб. | Не более 203 272,3 тыс. руб. | Не более 189 043,2 тыс. руб. | Не более 189 043,2 тыс. руб. | Не более 189 043,2 тыс. руб. | Не более 189 043,2 тыс. руб. |
| Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий. | га | Подготовка документации по планировке территорий города Пензы | 30478 га | 30478 | 30478 | 30478 | 30478 | 30478 | 30478 | 30478 |
| Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий | га в год | 205 га в год | 200 | 203 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Наличие утвержденного генерального плана города | да/нет | да | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Площадь территории городского округа и земель населенного пункта | га | Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах | 30478 га | - | 30478 | - | 30478 | - | - | - |
| Площадь территориальных зон | га | Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости | 21712 га | 6600 | 13400 | 21712 | - | - | - | - |
| Наличие утвержденного генерального плана, правил землепользования и застройки с изменениями. | Да/нет | Подготовка документации по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки г. Пензы | да |  |  |  |  | 100% |  |  |
| Проведение конкурса на выявление лучшего проекта реконструкции и благоустройства набережной реки Суры | шт. | Проведение городского конкурса на разработку проекта благоустройства набережной реки Суры в городе Пензе (территория между Бакунинским мостом и островом Пески: левый берег-ул.Урицкого, правый берег - ул.Злобина) | 1 конкурс | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | шт. | Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы | 230 шт. в год | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

\* По объекту «Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы». Реконструкция моста через р. Суру в створе улицы Бакунина с реконструкцией подходов к нему от ул. Урицкого до ул. Злобина» в 2018 году в рамках проектной документации предусмотрены бюджетные ассигнования на техническое обследование объекта.

\*\*По объекту «Строительство сетей ливневой канализации по ул. Кривозерье, г. Пенза» в 2018 году в рамках проектной документации предусмотрены бюджетные ассигнования на изготовление технического плана объекта.

\*\*\*По объекту «Корпус №2 детского сада по ул. Красная, 26а, г. Пенза» в 2019 году в рамках проектной документации предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку проекта охранных зон.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |