## Администрация Первомайского района города Пензы

П Р И К А З

| 27.03.2018 | № | 174-р |
| --- | --- | --- |

Об организации и проведении работ по подготовке

и пропуску весенних паводковых вод в 2018 году

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь постановлением администрации города Пензы от 28.02.2018 № 311 «Об организации и проведении работ по подготовке и пропуску весенних паводковых вод в 2018 году», в целях своевременного проведения работ, направленных на недопущение или снижение ущерба, связанного с пропуском весенних паводковых вод

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организацию подготовки и проведения работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод возложить на районную комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) района, персональную ответственность за подготовку и проведение противопаводковых мероприятий возложить на заместителя главы администрации Э.С. Сузи.

2.	Утвердить:

- «План основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод на территории Первомайского района 
г. Пензы в 2018 году » согласно Приложению № 1;

- «Перечень организаций, обеспечивающих наблюдение за паводковой обстановкой» согласно Приложению № 2;

- «Перечень учреждений и организаций, обеспечивающих прием и временное размещение населения, отселяемого из зон затопления» согласно Приложению №3.

3.	Главному специалисту отдела по взаимодействию с иными органами местного самоуправления и организациями «Управления по делам ГОЧС 
г. Пензы» Д.А. Карпову (по согласованию):

- Уточнить районы (участки) возможного затопления на основании опыта предыдущих весенних паводков, прогноза паводка на 2018 год и расчета максимального сброса воды с Сурского водохранилища.

- Организовать обучение на городских курсах ГО начальников постов наблюдения за паводковой обстановкой объектов экономики.

- Уточнить тексты оповещения населения и маршруты движения машин с ГГУ.

- Уточнить расчет сил и средств, предназначенных для предупреждения или снижения ущерба при пропуске паводковых вод.

4.	Заместителю главы администрации, председателю эвакуационной комиссии района Н.В. Озеровой:

- Провести своевременную корректировку плана эвакуации населения из зон возможного затопления с определением мест для временного размещения отселяемого населения, предусмотреть и быть в готовности организовать торговлю предметами первой необходимости и питание населения в местах временного размещения. Обеспечить его жизнедеятельность с учетом конкретной обстановки.

- Выявить у населения наличие и количество скота, предусмотреть транспортные средства для его возможной эвакуации и места временного размещения.

- Подготовить к работе автономные источники электропитания, технику для откачки воды, создать необходимые запасы ГСМ, песка, мешков, трапов.

- Взять на учет плавсредства, находящиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также у частных лиц и спланировать их использование.

- На время максимального паводка организовать круглосуточное дежурство по администрации с привлечением транспорта.

5. Отделу благоустройства территорий района (А.Н. Дурнаев):

5.1. Разработать мероприятия по повышению устойчивости коммунально-
энергетических сетей от затопления.

- Организовать герметизацию артезианских скважин в зоне возможного затопления.

- Организовать очистку ливневой канализации и кровли зданий от снега, вывоз мусора и очистку выгребных ям с территории возможного затопления.

6.	Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Пензенская городская клиническая
больница № 5» Э.В. Маркелову уточнить списки тяжелобольных и беременных
женщин со сроком беременности более 32 недель, проживающих в зоне возможного затопления, спланировать лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) для их размещения и порядок отселения.

- Рекомендовать директору МУП по очистке города C.В. Старостину спланировать выделение автотранспорта для экстренной эвакуации населения и материальных ценностей, детских учреждений из зон возможного затопления. На период максимального паводка организовать круглосуточное дежурство водительского состава и транспорта.

- Просить начальника отдела полиции № 4,УМВД г. Пензы С.А. Молянова и начальника отдела полиции № 5 УМВД г. Пензы С.Н. Куренкова организовать комендантскую службу при проведении возможных эвакомероприятий во время паводка, охрану жилого фонда, предприятий, организаций и учреждений в зоне возможного затопления.

- Просить начальника ПЧ-3 ФПС 6 отряда ФПС по Пензенской области    В.Н. Ионова:

- Подготовить противопожарные расчеты к работе в условиях подтопления. Предусмотреть тушение пожаров в производственных зданиях и жилых домах на затапливаемой территории.

- Установить постоянный контроль за соблюдением пожарной безопасности предприятиями и организациями, находящимися в зоне возможного затопления.

10.	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

- Принять к выполнению «План основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод на территории района в 2018 году».

- В срок до 12.03.2018 года организовать разработку и ввести в действие организационно-распорядительные документы (приказы) об организации и проведении работ по подготовке  и  пропуску весенних паводковых вод, планы основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод, назначить ответственных лиц.  Определить объемы противопаводковых мероприятий, силы и  средства  для выполнения  работ  по  предупреждению, локализации и ликвидации последствий затопления. Копии приказа, плана и состав сил и средств до 12.03.2018  года  представить  в  отдел  КЧС  и ОПБ  города через МКУ «Управление по делам ГОЧС  г. Пензы».

- Подготовить к работе автономные источники электропитания, технику для откачки воды, создать необходимые запасы ГСМ, песка, мешков, трапов.

- Провести очистку ливнеприемников, открытой ливневой канализации и водопропускных труб от снега, организовать вывоз снега с территории предприятий и организаций.

- Организовать проведение противопаводковых мероприятий по защите рабочих и служащих, административно-производственных зданий, материальных средств и подведомственного жилья.

10.6.	Создать объектовые паводковые комиссии, провести с ними занятия.

10.7.    Во время прохождения пика паводка организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, сил и средств, необходимых для проведения наблюдения за паводковой обстановкой.

11.	Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, обеспечивающих наблюдение за паводковой обстановкой, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу, подготовить посты наблюдения за паводковой обстановкой, укомплектовать личным составом, оснастить экипировкой, обеспечить автотехникой и средствами связи. Работу постов наблюдения и представление информации осуществлять по указанию КЧС и ОПБ района.

- Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, обеспечивающих прием и временное размещение населения, отселяемого из зон затопления, согласно приложению № 3 к настоящему приказу, быть в готовности к приему и размещению населения в течении 3-х часов после получения распоряжения КЧС и ОПБ района.

- Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий, руководителям организаций, имеющих инженерную и автомобильную технику, по заявкам председателя КЧС и ОПБ района обеспечить незамедлительное выделение техники, необходимой для проведения работ по предупреждению, локализации и ликвидации затопления, эвакуации материальных ценностей и домашнего скота из зон затопления.

- Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя главы администрации, председателя КЧС и ОПБ района Э.С. Сузи.

Глава администрации                                                                        Л.Г. Белякова

Приложение № 1

утверждено Приказом главы администрации Первомайского  района города Пензы

от 27.03.2018 № 174-р

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод

в Первомайском районе города Пензы в 2018 году.

| аа | Наименование мероприятий. | Срок исполнения | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧСиОПБ района с повесткой: «Организация и проведение работ по пропуску весенних паводковых вод ». | до 12.03 | КЧС и ОПБ района, директора МУП по ОЖФ, руководители ОУП района (по согласованию) |
| 2. | Уточнить состав сил и средств для выполнения работ по предупреждению, локализации и ликвидации последствий затопления. | до 12.03 | Гл. специалист отдела по взаимодействию с иными органами местного самоуправления и организациями Управления по делам ГОЧС г. Пензы, руководители ОУП района (по согласованию) |
| 3. | Назначить сотрудников администрации, ответственных за организацию проведения противопаводковых мероприятий в районах частных домовладений. | до 12.03 | Председатель КЧС и ОПБ района. |
| 4. | Провести совещание с участием руководителей организаций осуществляющих управление многоквартирными домами, председателями уличных комитетов, по вопросу проведения противопаводковых мероприятий. | до 12.03 | Председатель КЧС и ОПБ района, директора МУП по ОЖФ, председатели уличных комитетов |
| 5. | Провести вывоз снега, очистку ливнеприемников, ливневой канализации, водопроводных труб, кюветов и кровли зданий от снега на подведомственной территории | до 12.03 | МУП «Пензадормост», «Управляющие компании», руководители организаций, осуществляющие управление многоквартирными домами, председатели уличных комитетов, руководители организаций города. |
| 6. | Подготовить силы и средства для откачки паводковых вод. | до 20.03 | МУП «Пензадормост», МУП по очистке города, «Управляющие компании», «Управление благоустройства и очистки города», ООО «Горводоканал», руководители организаций. |
| 7. | Провести подготовку водоотвода паводковых вод от электроподстанции ОАО «Пензадизельмаш» до водоприемника по ул. Суматовка | до 12.03 | МУП «Пензадормост», МУП «Зеленое хозяйство», ОАО «Пензадизельмаш», ОАО «СКБТ» (по согласованию) |
| 8. | Провести работы по снегозадержанию на с/х поле в районе улице Мереняшева. | до 12.03 | МУП «Пензадормост» |
| 9. | Провести углубление водоотводящего кювета и очистку от снега и мусора водопропускных труб: - по ул. 40 лет Октября от автобусной остановки Львовская до ул. 40 лет Октября 6-й проезд д.40 - от ул. Воронова по ул. Ватутина до Подгорного переулка | до 20.03 | МУП «Пензадормост» |
| 10. | Организовать контроль за функционированием ливневой канализации по ул. Львовской | В период паводка | МУП «Пензадормост» |
| 11. | Создать необходимые запасы песка, мешков, трапов, ГСМ | до 12.03 | МУП «Пензадормост», МУП «Зеленое хозяйство», ООО Управляющая организация по Первомайскому району, председатели уличных комитетов, руководители организаций |
| 12. | Подготовить пункты временного размещения населения, отселяемого из зон затопления. | до 12.03 (на период паводка) | Руководители образовательных учреждений согласно приложения № 3 (по согласованию) |
| 13. | Подготовить посты наблюдения за паводковой обстановкой. | до 12.03 | Руководители организаций согласно приложению №2 (по согласованию) |
| 13.1 | Вести наблюдение за изменением подъема воды. | на период паводка |  |
| 14. | Установить реперные рейки: автомобильный мост через реку Пенза ул. Токарная; железнодорожный мост через реку Сура ул. Галетная | до 12.03 | ОАО «Пензмаш» (по согласованию), Председатель КЧС и ОПБ района |
| 15. | Привести в соответствие с санитарными требованиями контейнерные площадки, обеспечить регулярный вывоз бытового мусора. Провести очистку по неблагоустроенному фонду туалетов, помойниц, выгребов. | до 20.03 | МУП по очистке города, ООО «Управление благоустройства и очистки города (по согласованию), Председатели уличных комитетов (по согласованию), ООО Управляющая организация по Первомайскому району (по согласованию) |
| 16. | Подготовить 2 ГТС к пропуску паводковых вод: - очистка от снега подъезда к ГТС; - очистка водопропускных сооружений; - установка заградительных решеток на водоприемниках; - ревизия запорных и подъемных механизмов. | до 12.03 | МУП «Пензадормост», ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» (по согласованию) |
| 17. | Создать резервы материально-технических и иных средств, для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС. | до 12.03 | МУП «Пензадормост», ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» (по согласованию) |
| 18. | Проверить наличие, готовность и достаточность сил и средств, для выполнения мероприятий по пропуску паводковых вод | до 12.03 | МУП «Пензадормост», МУП по очистке города, Управляющая организация по Первомайскому району (по согласованию) |

Заместитель главы администрации                                                  Э.С. Сузи

Приложение № 2

утверждено Приказом главы администрации Первомайского  района города Пензы

от 27.03.2018 № 174-р

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций Первомайского района обеспечивающих

наблюдение за паводковой обстановкой

(по согласованию)

| № поста | Наименование учреждения, организации, предприятия | Зона ответственного наблюдения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Пензмаш» | Территория жилого поселка Междуречье |
| 2 | ЗАО «САВО» | Левый берег реки Пенза от автомобильного моста на ул. Токарной, ул. Стрелочная до реки Сура |
| 3 | ОАО «Пензадизельмаш» | Территория мкр. Южная Поляна, включая ул. Кривозерье, Калинина, Лобачевского, Гоголя, р. Мойка |

Заместитель главы администрации                                              Э.С. Сузи

Приложение № 3

утверждено Приказом главы администрации Первомайского  района города Пензы

от 27.03.2018 № 174-р

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, обеспечивающих прием и временное размещение

населения, отселяемого из зон затопления

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Численность размещаемого населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный аграрный университет» | Ул. Совхоз-Техникум, 21Б | 90 |
|  | ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» | Ул. Совхоз-Техникум, 21В | 30 |
|  | ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» | У л. Красная, 40 | 200 |
| 2 | МБОУ СОШ № 30 | Ул. Мира, 62 | 350 |
| 3 | МБОУ СОШ № 32 | Ул. Кижеватова, 13 | 200 |

Заместитель главы администрации                                              Э.С. Сузи