

**Глава администрации Первомайского района года Пензы**

ПРИКАЗ

16.03.2015 № 170-р

Об организации и проведении работ по подготовке

и пропуску весенних паводковых вод в 2015 году

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха­рактера» (с последующими изменениями), от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­ного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админист­рации города Пензы от 10 марта 2015 № 272 «Об организации и проведении работ по подготовке и пропуску весенних паводковых вод в 2015 году», в целях своевременного про­ведения работ, направленных на недопущение или снижение ущерба, связанного с пропуском весенних паводковых вод,

**приказываю:**

1. Организацию подготовки и проведения работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод возложить на районную комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) района, персональную ответственность за подготовку и проведение противопаводковых мероприятий возложить на заместителя главы администрации П.И. Зигунова.

2. Утвердить:

* «План основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод на территории Первомайского района г. Пензы в 2015 году » согласно приложению № 1.
* «Перечень организаций, обеспечивающих наблюдение за паводковой обста­новкой» согласно приложению № 2.
* «Перечень учреждений и организаций, обеспечивающих прием и временное размещение населения, отселяемого из зон затопления» согласно приложению №3.

3. Главному специалисту отдела по взаимодействию с иными органами местного самоуправления и организациями Управления по делам ГОЧС г. Пензы В.И. Назарову (по согласованию):

1. Уточнить районы (участки) возможного затопления на основании опыта предыдущих весенних паводков, прогноза паводка на 2015 год и расчета макси­мального сброса воды с Сурского водохранилища.
2. Организовать обучение на городских курсах ГО начальников постов на­блюдения за паводковой обстановкой объектов экономики.
3. Уточнить тексты оповещения населения и маршруты движения машин с ГГУ.
4. Уточнить расчет сил и средств, предназначенных для предупреждения или снижения ущерба при пропуске паводковых вод.

4. Заместителю главы администрации, председателю эвакуационной комиссии района А.А. Красновой:

1. Провести своевременную корректировку плана эвакуации населения из зон возможного затопления с определением мест для временного размещения отселяе­мого населения, предусмотреть и быть в готовности организовать торговлю предме­тами первой необходимости и питание населения в местах временного размещения. Обеспечить его жизнедеятельность с учетом конкретной обстановки.
2. Выявить у населения наличие и количество скота, предусмотреть транс­портные средства для его возможной эвакуации и места временного размещения.
3. Подготовить к работе автономные источники электропитания, технику для откачки воды, создать необходимые запасы ГСМ, песка, мешков, трапов.
4. Взять на учет плавсредства, находящиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственно­сти, а также у частных лиц и спланировать их использование.
5. На время максимального паводка организовать круглосуточное дежурство по администрации с привлечением транспорта.

5. Отделу благоустройства территорий района (Э.С. Сузи):

5.1. Разработать мероприятия по повышению устойчивости коммунально-  
энергетических сетей от затопления.

1. Организовать герметизацию артезианских скважин в зоне возможного зато­пления.
2. Организовать очистку ливневой канализации и кровли зданий от снега, вы­воз мусора и очистку выгребных ям с территории возможного затопления.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Пензенская городская клиническая  
больница № 5» Д. Ю. Зиновьеву уточнить списки тяжелобольных и беременных  
женщин со сроком беременности более 32 недель, проживающих в зоне возможно-  
го затопления, спланировать лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) для их  
размещения и порядок отселения.

1. Рекомендовать директору МУП по очистке города C.В. Старостину спланиро­вать выделение автотранспорта для экстренной эвакуации населения и материаль­ных ценностей, детских учреждений из зон возможного затопления. На период мак­симального паводка организовать круглосуточное дежурство водительского состава и транспорта.
2. Просить начальника отдела полиции № 4,УМВД г. Пензы С.А. Молянова и на­чальника отдела полиции № 5 УМВД г. Пензы А.А. Арапова организовать комен­дантскую службу при проведении возможных эвакомероприятий во время паводка, охрану жилого фонда, предприятий, организаций и учреждений в зоне возможного затопления.
3. Просить начальника ПЧ-3 ФПС 6 отряда ФПС по Пензенской области В.Н. Ионова:
4. Подготовить противопожарные расчеты к работе в условиях подтопления. Предусмотреть тушение пожаров в производственных зданиях и жилых домах на за­тапливаемой территории.
5. Установить постоянный контроль за соблюдением пожарной безопасности предприятиями и организациями, находящимися в зоне возможного затопления.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

1. Принять к выполнению «План основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод на территории района в 2015 году».
2. В срок до 16 марта 2015 года организовать разработку и ввести в действие организационно-распорядительные документы (приказы) об организации и прове­дении работ по подготовке и пропуску весенних паводковых вод, а также Планы основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод. Определить объемы противопаводковых мероприятий, силы и средства для выполнения работ по предупреждению, локализации и ликви­дации последствий затопления и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. Копии приказа, плана, состав сил и средств до 18 марта 2015 года представить в отдел КЧС и ОПБ города через МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
3. Подготовить к работе автономные источники электропитания, технику для откачки воды, создать необходимые запасы ГСМ, песка, мешков, трапов.
4. Провести очистку ливнеприемников, открытой ливневой канализации, кюветов и водопропускных труб от снега и бытового мусора, организовать вывоз снега с территории предприятий и организаций.
5. Организовать проведение противопаводковых мероприятий по защите ра­бочих и служащих, административно-производственных зданий, материальных средств и подведомственного жилья.

10.6. Создать объектовые паводковые комиссии, провести с ними занятия.

11. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, обеспечивающих наблюдение за паводковой обстановкой, согласно приложению № 2 к настоящему приказу, подготовить посты наблюдения за паводковой обстановкой, укомплектовать личным составом, оснастить экипировкой, обеспечить автотехникой и средствами связи. Работу постов наблюдения и представление информации осуществлять по указанию КЧС и ОПБ района.

1. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, обеспечиваю­щих прием и временное размещение населения, отселяемого из зон затопления, со­гласно приложению № 3 к настоящему приказу, быть в готовности к приему и раз­мещению населения в течении 3-х часов после получения распоряжения КЧС и ОПБ района.
2. Рекомендовать руководителям автотранспортных предприятий, руководи­телям организаций, имеющих инженерную и автомобильную технику, по заявкам председателя КЧС и ОПБ района обеспечить незамедлительное выделение техники, необходимой для проведения работ по предупреждению, локализации и ликвидации затопления, эвакуации материальных ценностей и домашнего скота из зон затопле­ния.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя главы адми­нистрации, председателя КЧС и ОПБ района П.И. Зигунова.

**Глава администрации Л.Г. Белякова**

Приложение 1

утверждено приказом главы администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_2015г. № \_\_\_\_\_\_

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению работ, связанных с пропуском весенних паводковых вод

в Первомайском районе г. Пензы в 2015 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| аа | Наименование мероприятий. | Срок исполнения | Кто привлекается |
| 1. | Разработать и принять в действие:  - Приказ об организации и проведении работ по подготовке и пропуску весенних паводковых вод  - План основных мероприятий по подготовке и пропуску весенних паводковых вод. | до 16.03 | Председатель КЧС и ОПБ района, директора МУП по ОЖФ, руководители ОУП района (по согласованию) |
| 2. | Уточнить состав сил и средств для выполнения работ по предупреждению, локализации и ликвидации последствий затопления. Укомплектовать личным составом, техникой, инструментами. | до 16.03 | Гл. специалист отдела по взаимодействию с иными органами местного само­управления и организа­циями Управления по делам ГОЧС г. Пензы, руководители ОУП рай­она (по согласованию) |
| 3. | Назначить сотрудников администрации, ответственных за организацию проведения противопаводковых мероприятий в районах частных домовладений. | до 16.03 | Председатель КЧС и ОПБ района. |
| 4. | Провести совещание с участием руководителей организаций осуществляющих управление многоквартирными домами, председателями уличных комитетов, по вопросу проведения противопаводковых мероприятий. | до 16.03 | Председатель КЧС и ОПБ района, директора МУП по ОЖФ, председатели уличных комитетов |
| 5. | Провести подготовку водоотвода паводковых вод от электроподстанции ОАО «Пензадизельмаш» до водоприемника по ул. Суматовка | до 23.03 | МУП «Пензадормост», МУП «Зеленое хозяйст­во», ОАО «Пензадизель­маш», ОАО «СКБТ» (по согласованию) |
| 6. | Провести вывоз снега, очистку ливнеприемников, ливневой канализации, водопропускных труб, кюветов и кровли зданий от снега. | до 18.03 | МУП «Пензадормост», МУП «Зеленое хозяйст­во», директора МУП по ОЖФ, председатели уличных комитетов |
| 7. | Провести работы по снегозадержанию на с/х поле в районе улице Мереняшева. | до 18.03 | МУП «Пензадормост» |
| 8. | Провести углубление водоотводящего кювета и очистку от снега и мусора водопропускных труб:  - по ул. 40 лет Октября от автобусной остановки КДП до ул. 40 лет Октября 5-й проезд;  - от ул. Воронова до ул. Краснова. | до 23.03 | МУП «Пензадормост» |
| 9. | Организовать контроль за функционированием ливневой канализации по ул. Львовской от улицы Мереняшева до ул. 40 лет Октября. | В период паводка | МУП «Пензадормост» |
| 10. | Создать необходимые запасы песка, мешков, трапов, ГСМ. | до 18.03 | МУП «Пензадормост», МУП «Зеленое хозяйст­во», ООО Управляющая организация по Первомайскому району, ру­ководители организаций |
| 11. | Подготовить силы и средства для откачки паводковых вод | до.23.03 | МУП «Пензадормост», МУП по очистке города, ООО Управляющая организация по Первомайскому району, ООО «Управление благоустройства и очистке города», ООО «Горводоканал», руково­дители организаций |
| 12. | Спланировать привлечение и подготовить плавсредства для организации спасения людей на водных объектах района на период паводка | до 23.03 | Частные лица (владельцы плавсредств) (по согла­сованию) |
| 13. | Подготовить пункты временного размещения населения, отселяемого из зон затопления. | до 25.03 (на период паводка) | Директора МБОУ СОШ, общежитие Пензенской сельхозяйственной академии согласно приложения № 3 (по согласованию) |
| 14. | Подготовить посты наблюдения за паводковой обстановкой. | до 23.03 | Руководители организаций согласно приложению №2 (по согласованию) |
| 14.1 | Вести наблюдение за изменением подъема воды. | на период паводка |
| 15. | Организовать установку реперных реек:   * автомобильный мост через реку Пенза ул. Токарная; * железнодорожный мост через реку Сура ул. Галетная | до 04.03 | ОАО «Пензмаш» (по согласованию), Председатель КЧС и ОПБ района |
| 16. | Привести в соответствие с санитарными требованиями контейнерные площадки, обеспечить регулярный вывоз бытового мусо­ра. Провести очистку по неблагоустроенному фонду туалетов, помойниц, выгребов. | до 23.03 | МУП по очистке города, ООО «Управление благоустройства и очистки города (по согласованию), Председатели уличных комитетов (по согласованию), ООО Управляющая организация по Первомайскому району (по согласованию) |
| 17. | В период весеннего паводка организовать круглосуточное дежурство членов районной КЧС и ОПБ и работников администрации района. | на период паводка | Председатель КЧС и ОПБ района |
| 18. | Подготовить 2 ГТС к пропуску паводковых вод: - очистка от снега подъезда к ГТС;  - очистка водопропускных сооружений;  - установка заградительных решеток на водоприемниках;  - ревизия запорных и подъемных механизмов. | до 23.03 | ГБОУ СПО ПО «Пензенский многопрофильный колледж» (по согласованию) |
| 19. | Создать резервы материально-технических и иных средств, для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС. | до 23.03 | ГБОУ СПО ПО «Пензенский многопрофильный колледж» (по согласованию) |
| 20. | Обеспечить выделение автотранспорта для проведения экстренной эвакуации населения. | при необходимости на период паводка | Управление транспорта и связи города |
| 21. | Проверить наличие, готовность и достаточность сил и средств, для выполнения мероприятий по пропуску паводковых вод. | до 24.03 | МУП «Пензадормост», МУП по очистке города, СМУП «Мастер», ООО Управляющая организация по Первомайскому району, руководители организаций (по согласованию), Председатель КЧС и ОПБ района |

**Заместитель главы администрации П.И. Зигунов**

Приложение 2

к приказу главы администрации Первомайского района г. Пензы

от\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций Первомайского района обеспечивающих

наблюдение за паводковой обстановкой

(по согласованию)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поста | Наименование учреждения, организации, предприятия | Зона ответственного наблюдения |
| 1 | ООО «Надежда-6-1» | Левый берег реки Пенза от Терновского моста до железной дороги |
| 2 | МУП «Жилье-17» по ОЖФ | Левый берег реки Пенза от Терновского моста до моста через реку Пенза на ул. Токарная |
| 3 | ОАО «Пензмаш» | Территория жилого поселка Междуречье |
| 4 | ЗАО «САВО» | Левый берег реки Пенза от автомобильного моста на ул. Токарной, ул. Стрелочная до реки Сура |
| 5 | ОАО «Пензадизельмаш» | Территория мкр. Южная Поляна, включая ул. Кривозерье, Калинина, Лобачевского, Гоголя, р.Мойка |

**Заместитель главы администрации П.И. Зигунов**

Приложение 3

к приказу главы администрации Первомайского района г. Пензы

от \_\_\_\_\_\_\_2015г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, обеспечивающих прием и временное размещение

населения, отселяемого из зон затопления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Численность размещаемого населения, чел. |
| 1 | МБОУ СОШ № 30 | Ул. Мира, 62 | 350 |
| 2 | МБОУ СОШ № 32 | Ул. Кижеватова, 13 | 200 |
| 3 | Общежитие ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия» | Ул. Совхоз-Техникум, 21б | 50 |
|  | Итого: |  | 600 |

**Заместитель главы администрации П.И. Зигунов**