ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении (долгосрочной, ведомственной) муниципальной адресной  программы по переселению граждан из аварийного жилищного  фонда

в городе Пензе

Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 аварийными и подлежащими сносу на территории города Пензы осуществляется администрацией города Пензы с 2008 года в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», региональных, муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

- Всего за период действия программы с 2008 по 2013 год в г. Пензе расселены 1 550 жилых помещения. Переселены более 4 тыс. человек из 181 аварийных МКД.

За счет бюджетных средств разных уровней расселены по годам:

- в 2009-2010 в рамках областных адресных программам «Переселение граждан, проживающих на территории Пензенской области, из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья на 2008-2009 годы» (постановление Правительства Пензенской области от 04.12.2008 № 865-пП) и «Переселение граждан, проживающих на территории Пензенской области, из аварийного жилищного фонда на 2008-2011г.г.» (постановление Правительства Пензенской области от 14.02.2008 № 309-пП) расселено 834 жилых помещений из 108 аварийных МКД, где проживали 2174 человека.

Переселение граждан осуществлялось в приобретенные у застройщиков по государственным и муниципальным контрактам жилые помещения, расположенные в разных районах города Пензы.

- в 2011 в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010 году» (постановление Правительства Пензенской области от 03.06.2010 № 323-пП расселено 201 жилое помещение из 40 аварийных МКД, где проживали 525 человек.

Переселение граждан осуществлялось в жилые помещения в 3-х этажных МКД, построенных по муниципальным контрактам в микрорайоне ул. Коннозаводская (ЖК «Малахит», п. Ахуны).

- в 2012 расселено 354 жилых помещений из 48 аварийных МКД, где проживало 936 человек в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 22.02.2011 № 97-пП.

Переселение граждан осуществлялось в 3-х этажные МКД, построенные по муниципальным контрактам по ул. Долгорукова (ЖК «Радуга», микрорайон Шуист).

- в 2013 в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Пензенской области в 2012-2013 годах», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 16.03.2012 № 175-пП, расселено161 жилое помещение из 17 аварийных МКД,  где проживало 413 человек. Переселение граждан осуществлялось в 3-х этажные МКД, построенные по муниципальным контрактам по ул. Долгорукова (ЖК «Радуга», микрорайон Шуист).

- В рамках муниципальной адресной программы 2013-2017 годов  планируется переселить  из аварийного жилья 3071 семья, около 7 тыс. человек,  из 275 МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012:

- по этапу Программы 2013-2014 года, в 2014 в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 01.10.2013 № 232-пП (с последующими изменениями), по средствам 2013 года, расселено 887 жилых помещений из 86 аварийных МКД, где проживали 2 367 человек.

Переселение граждан осуществлялось в 17  3-х этажных МКД, построенных по муниципальным контрактам по ул. Чапаева  (ЖК «Светлый», микрорайон Шуист);

- по этапу Программы 2014-2015 года. В 2015 году в рамках данной Программы (по средствам 2014 года, расселено 356 жилых помещений из 49 аварийных МКД, где проживали  899 человек.

Переселение граждан осуществлялось в три 10-х этажные МКД, построенные по муниципальным контрактам по ул. Чапаева (ЖК «Светлый», микрорайон Шуист);

- по этапу Программы 2015-2016 года. В 2016 году в рамках данной  Программы (по средствам 2015 года, подлежат расселению 764 жилых помещения из 57 аварийных МКД, где проживают 1765 человек.

Переселение граждан будет осуществляться в восемь 5-этажных МКД, построенных и строящиеся по муниципальным контрактам по ул. Новоселов (микрорайон «Заря»). Три 5-этажные дома введены в эксплуатацию. Начало  переселения - март 2016;

- по этапу Программы 2016-2017 года, в 2016-2017 в рамках данной  Программы (по средствам 2016 года,  подлежат расселению  1046 жилых помещений  из 83 аварийных МКД, где проживают  2222 человек.

Переселение граждан будет осуществляться в 12  5-этажных МКД, строящихся по муниципальным контрактам по ул. Новоселов (микрорайон «Заря»).  Планируемый срок переселения – сентябрь 2017 года.

Сведения о  переселении граждан из аварийного жилищного фонда  в рамках программ  2008-2013,  2013-2017 годов  (в таблице)

| Показатели | Всего расселено по Программе за 2008 -2013 годы | Расселение аварийного жилья в 2013-2017 годах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего по Программе 2013-2017 | Этап 2013-2014 | Этап 2014-2015 | Этап 2015-2016 | Этап 2016- 2017 |
| Количество многоквартирных домов, включенных в Программу | 181 | 275 | 86 | 49 | 57 | 83 |
| Количество жилых помещений расселенных или подлежащих расселению, ед. | 1550 | 3053 | 887 | 356 | 764 | 1046 |
| Количество граждан, переселенных или подлежащих переселению (чел.) | 4048 | 7253 | 2367 | 899 | 1765 | 2222 |